Martfű Város Polgármesterétől

5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853

E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Előterjesztés

a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című  pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkáról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. szeptember 27- ei ülésére

Előkészítette: Baloghné Juhász Erzsébet irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő- testület!

A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkáról a vállalkozó megküldte a műszaki ellenőr számára akadályközlő levelét, mely alapján a műszaki ellenőr elkészítette állásfoglalását, mely előterjesztésem melléklete.

Tekintettel arra, hogy a jelentésben szereplő tételek nélkül nem fejezhető be a bölcsőde kialakítása, javaslom a pótmunka elfogadását, valamint kérem, hatalmazzon fel a Képviselő –testület a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

A pótmunkák költsége 9.256.705,-Ft+ÁFA, összesen bruttó 11.756.015,-Ft, mely összeg a 2018. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítható.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és a pályázat megvalósítása érdekében fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének

……./2018. (…….) határozata

a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című  pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:

1. Martfű Város Önkormányzata Képviselő- testülete elfogadja a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkára vonatkozó műszaki ellenőri jelentést e határozat melléklete szerint.

2. A Képviselő-testület a pótmunka 9.256.705,-Ft+ÁFA, összesen bruttó 11.756.015,-Ft összegét a 2018. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja.

3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pótmunkára vonatkozó szerződés aláírására.

Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

2. Valamennyi képviselő helyben

3. Pénzügyi és Adóügyi Iroda

4. Műszaki Iroda

5. Irattár

Martfű, 2018. szeptember 12.                                                    Dr. Papp Antal

polgármester

Látta: Szász Éva jegyző