Martfű Város Polgármesterétől

5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853

E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Előterjesztés

a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című  pályázat keretében az óvoda épület építési munkái során felmerült pótmunkáról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. június 27- i ülésére

Előkészítette: S. Bodor Éva

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő- testület!

A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében az óvoda épület építési munkái során felmerült pótmunkáról a vállalkozó megküldte akadályközlő levelét, mely alapján a műszaki ellenőr elkészíti állásfoglalását.

A vállalkozó akadályközlő levelét előterjesztésemhez mellékelem.

Tekintettel arra, hogy a jelentésben szereplő tételek nélkül nem fejezhető be az óvoda épületének bővítése és a meglévő épületrész felújítása, javaslom a pótmunka és a műszaki szükségszerűségből adódó többletmunkák elfogadását, valamint kérem, hatalmazzon fel a Képviselő –testület a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

A óvoda épülete pótmunkáinak költsége 13.686.383,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 17.377.896,- Ft, mely összeg a 2019. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítható.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és a pályázat megvalósítása érdekében fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének

……./2019. (…….) határozata

a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című  pályázat keretében az óvoda épület építési munkái során felmerült pótmunkáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében az óvoda épület építési munkái során felmerült pótmunkáról szóló előterjesztést, és az alábbiak szerint döntött:

1. Martfű Város Önkormányzata Képviselő- testülete elfogadja a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében az óvoda épület építési munkái során felmerült pótmunkára vonatkozó műszaki ellenőri jelentést e határozat melléklete szerint.

2. A Képviselő-testület a pótmunka 13.686.383,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 17.377.896,- Ft összegét a 2019. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja.

3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az óvoda pótmunkáira vonatkozó szerződés aláírására.

Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

2. Valamennyi képviselő helyben

3. Pénzügyi és Adóügyi Iroda

4. Műszaki Iroda

5. Irattár

Martfű, 2019. június 19.

Dr. Papp Antal

polgármester

Látta: Szász Éva jegyző