Martfű Város Polgármesterétől

5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853

E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Előterjesztés

A TOP- 2.1.2-15-JN1-2016-00002 Zöld város kialakítása pályázat keretén belül

a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújításának megvalósításához előirányzat biztosítására

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. augusztus 16-ai ülésére

Előkészítette: Baloghné Juhász Erzsébet irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő- testület!

Önkormányzatunk 2016. július 19-én pályázatot nyújtott be a TOP- 2.1.2-15-JN1-2016-00002 Zöld város kialakítása pályázat keretén belül a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújításának megvalósításához.

Pályázatunk támogatásáról 2017. május 4-én kaptunk értesítést.

A támogatási döntés szerint a támogatás összege bruttó 105.519.809, Ft, melyből az épületenergetikai felújítás költsége nettó 71.096.307,- Ft.

A támogatási szerződés aláírását, valamint a szükséges dokumentumok elkészítését követően elindítottuk a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás során három érvényes ajánlatot kaptunk, melyek a következők a beadás sorrendjében:

1. nettó 121.792.465,- Ft

2. nettó 126.223.871,- Ft

3. nettó   94.121.960,- Ft

A számunkra legkedvezőbb árajánlat a nettó 94.121.960,- Ft.

A támogatás összege és a legkedvezőbb árajánlat között nettó 23.025.653,- Ft különbség van. Ez a különbség az anyagárak, a rezsi óradíj, valamint a minimálbér 2017. évi emelkedéséhez kapcsolható.

Amennyiben önkormányzatunk nem biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges többletköltséget, az a pályázat meghiúsulását vonja maga után.

Tekintettel a leírtakra, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalékkerete terhére biztosítson előirányzatot a 23.025.653,- Ft + Áfa többletköltségre a pályázat megvalósításához.

Kérem előterjesztésem megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

…./2017.(.........) határozat

A TOP- 2.1.2-15-JN1-2016-00002 Zöld város kialakítása pályázat keretén belüla Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújításának megvalósításához előirányzat biztosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A TOP- 2.1.2-15-JN1-2016-00002 Zöld város kialakítása pályázat keretén belül a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújításának megvalósításához előirányzat biztosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:

A Képviselő- testület a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújításának megvalósításához szükséges, a pályázat által nem fedezett 23.025.653,- Ft + Áfa előirányzatát a 2017. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.

Erről értesülnek:

1./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok

2./ Valamennyi képviselő, helyben

3./ Pénzügyi és Adóügyi iroda, helyben

4./ Műszaki iroda, helyben

Martfű, 2017. augusztus 14.					Dr. Papp Antal

polgármester

Látta: Szász Éva jegyző