Elérendő cél                                  Megvalósítása                                         Hatása                                Ütemezés                              Költségigény 

                                                    
        forrás

Vízvédelem
ivóvíz minőség-javító                 Észak-Alföldi Régió                          ivóvíz minőség                        folyamatban                  költség nem ismert                              

program                                       érintett települései                                   javítása                                                                 Forrás: önerő + pályázat
visszasajtoló kút létesítése          Tisza Joule Kft.                                 hőszennyezés                          folyamatban                  költség nem ismert         

                                                                                     

     megszüntetése 



                 Forrás:önerő + pályázat










     a Tisza folyón 


Talajvédelem

volt széntároló területének         Tisza Ipartelep                                    talaj szennyezés                      folyamatban                   nem ismert

kármentesítése                                                                                       megszüntetése

Egészségügy

egészségház                               település                                              energia                                      2008-2009                  

felújítása                                                                                                megtakarítás                                                               forrás:önerő+ pályázat
ügyeleti rendszer                       település                                              lakosság                                    2009-2010                        -

visszaállítása
Közlekedés

külterületi kerékpárút               Martfű-                                               lakosság                                     2009                        költség:130.000 e Ft

építése                                      Rákóczújfalu                                                                                                                         forrás:önerő+pályázat
útburkolat másod-                    Martfű, Mártírok út                             lakosság                                    2009                        költség : 15.000 e Ft

aszfaltozása                             Kossuth út                                                                                                                              forrás:önerő+pályázat
kompátkelő                              Martfű,                                            tiszai átkelés                             2008-2009                 költség:

                                                 Vezseny                                           megoldása
forrás:önerő+pályázat
Szennyvíztisztítás

új szennyvíztisztító                 település                                            lakosság,                                  2009-2010                költség: 980.000 e Ft

építése
túlterheltség
forrás:önerő+pályázat

megszüntetése
                                    

Játszóterek

Hunyadi úti                              település                                           gyermekek                                 2008.                         költség: 6.000 e Ft

játszótér
forrás: nyeremény

Központi                                  település                                           gyermekek                                 2008-2009               Költség:

játszótér                                                                                                                                                                                forrás:önerő+pályázat
Intézményfelújítások

óvodák                                     település                                            energia megtakarítás                  2008-2009                költség: 51.000 e Ft

                                                                                                                                                                                              forrás:önerő+ pályázat
gimnázium                               település                                            energia megtakarítás                  2008-2010                költség: 511.015 e Ft

                                                                                                                                                                                              forrás:önerő+pályázat
Hulladékgazdálkodás

hulladéklarakó                          település                                            talaj, talajvíz                                2009-2010                költség:

rekultiváció                                                                                          védelem                                                                      forrás:pályázat                                                                      
szelektív hulladékgyűjtés         település                                            lerakott hulladék                           2009-2012              költség: nem ismert

erősítése                                                                                              mennyiségének csökkentése    

                           megvalósult                                                                           folyamatban lévő
